АДМИНИНИСТРАЦИЯ

СЕВЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕВЕРНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2017 № 153

с.Северное

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2018-2025 годы»**

(**с изменениями от 29.12.2018 № 232,** [**от 01.04.2019 № 39**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9B208D87-68F9-4C41-A14B-159632051E39)**,**[**от 07.02.2020 № 9**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1F569EEB-5FB7-47B9-B758-019DC55717B7)**,**[**от 11.03.2020 № 26**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=ABDF9C27-B263-47FC-8437-9DF35931B0E2)**,** [**от 30.04.2021 № 51**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=49D40BA8-E0ED-4AB6-AA49-56A660610709)**,**[**от 08.10.2021 № 117**](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=DDE2E006-829C-4C09-8487-01E68958537B)**, от 10.07.2023 № 80, от 23.12.2024 № 129а**)

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов » на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области, руководствуясь Федеральным законом [от 06.10.2003 № 131-ФЗ](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации [от 10.02.2017 №169](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=7CE6B296-78C6-4419-ADA2-BBD05452CC12) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2018-2025 годы» (прилагается) (в ред. [от 01.04.2019 № 39](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9B208D87-68F9-4C41-A14B-159632051E39))

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Северного сельсовета

Северного района

Новосибирской области

С.А. Шапкина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Северного сельсовета

Северного района

Новосибирской области

от 31.08.2017 № 153

(в ред. [от 01.04.2019 № 39](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9B208D87-68F9-4C41-A14B-159632051E39))

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2018-2025 годы»**(в ред. [от 01.04.2019 № 39](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9B208D87-68F9-4C41-A14B-159632051E39))

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области» на 2018-2025 годы (далее - Программа) |
| Разработчики Программы | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области (далее - администрация) |
| Исполнители Программы | Администрация Северного сельсовета;  собственники помещений многоквартирных домов (далее – собственники МКД) (по согласованию);  привлеченные организации, заключившие договоры (муниципальные контракты) на конкурсной основе (далее - ПО) |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области |
| Цели и задачи Программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области  ( далее - Северного сельсовета);  - повышение уровня благоустройства Северного сельсовета;  - комплексное улучшение благоустройства дворовых территорий МКД Северного сельсовета;  - развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей Северного сельсовета    Задачи:  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования;  - обеспечение формирования единого облика поселения;  - проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД;  - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;  - проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха;  - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Северного сельсовета. |
| Целевые индикаторы Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями;  - количество благоустроенных территорий общего пользования;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования;  - доля площади благоустроенных территорий общего пользования;  - доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;  - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами;  - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;  - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорийзаинтересованными лицами; |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объем и источники финансирования Программы (в ред. [от 01.04.2019 № 39](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9B208D87-68F9-4C41-A14B-159632051E39)) | Финансирование Программы осуществляется в объеме:  2018 год  за счет федерального бюджета – 2079,35 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) – 1119,65 тыс. рублей;  Софинансирование из местного бюджета  (далее - местный бюджет) – 159,95 тыс рублей.  2019 год  за счет федерального бюджета – 23540,3 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) – 976,7 тыс. рублей;  Софинансирование из местного бюджета  (далее - местный бюджет) – 1033,4 тыс рублей.    Финансирование Программы в период с 2020 по 2025 год осуществляется в рамках предоставленной субсидии на поддержку муниципальной программы формирования городской современной среды |
| Электронный адрес размещения Программы в сети Интернет | http://www.severnoe.nso.ru/page/797 |

**1.              Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2018-2025 годы»**(в ред. [от 01.04.2019 № 39](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9B208D87-68F9-4C41-A14B-159632051E39))

**2. Характеристика текущего стояния сферы благоустройства**

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Одним из приоритетных направлений развития Северного сельсовета является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Большинство многоквартирных домов введены в эксплуатацию в 1960 - 1990 годах прошлого столетия, объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не соответствует современным технологическим, эксплуатационным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Мероприятия подпрограммы позволят изменить внешний облик муниципального образования.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что в большинстве дворовых территорий отсутствует даже минимальный набор благоустройства.

В муниципальном образовании насчитывается 17 многоквартирных домов общей площадью дворовых территорий 1,0 тыс. м²., из них частично благоустроенных дворовых территорий составляет 4 многоквартирных дома, с площадью дворовых территорий 0,4 тыс. м²., 2 дворовые территории благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области» на 2017 год

В муниципальном образовании 1 территория общего пользования, площадью 10,3 тыс. м², которая в 2017 году включена в программу «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области» на 2017год, в рамках реализации мероприятий вышеуказанной программы утвержден дизайн- проект территории общего пользования, проведены работы по благоустройству (ограждение территории, установка малых форм).

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов, территории общего пользования условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

В целях объединения усилий для решения задач благоустройства, улучшения санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования ежегодно проводятся субботники после полного таяния снега. На территории муниципального образования Северный сельсовет Северного района Новосибирской области существует давняя традиция – проведение «субботников», организующее участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Понятия и термины, используемые в Программе:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе зелеными зонами, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, ограждение детской площадки, работы по озеленению придомовых территорий (далее – минимальный перечень работ по благоустройству).

дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ограждение детской площадки, озеленение территорий, замена надомных светильников на светодиодные иные виды работ (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству).

финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) - обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий, включая минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству;

трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) – понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве выполнения работ включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих специальной подготовки.

1.              Приоритеты политики благоустройства и характеристика

мероприятий Программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства территории Северного сельсовета являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство дворовых территорий;

- благоустройство общественных территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование благоустройства дворовых территорий, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, определяется в соответствии с проведенной инвентаризацией на территории поселения. Перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах представлен в приложении № 3.

Территории, подлежащие благоустройству, отбираются общественной комиссией по результатам общественных обсуждений. Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий с учетом мнения граждан.

**3. Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Финансирование мероприятий программы осуществляется из федерального, областного и муниципального бюджетов в следующем соотношении:

- федеральный бюджет – 65%

- бюджета Новосибирской области- 35%

- местный бюджет – 5%.

**4. Механизм реализации Программы**

(в ред. [от 08.10.2021 № 117](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=DDE2E006-829C-4C09-8487-01E68958537B))

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, выполняются в соответствии с требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ответственный исполнитель Программы:

- координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

- организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

- планируют деятельность по реализации Программы;

- реализуют мероприятия в рамках Программы.

При выполнении работ из минимального или дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов заинтересованные лица обеспечивают трудовое/финансовое участие в размере не менее 5 % от сметной стоимости работ (при принятии решения финансового участия).

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, должна быть рассчитана в соответствии с действующими техническими регламентами. При этом, указанные расценки могут быть рассчитаны муниципальным образованием самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

(в ред. [от 01.04.2019 № 39](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9B208D87-68F9-4C41-A14B-159632051E39))

Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области, наделяется правом исключать из исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Правилами землепользования и застройки Северного сельсовета Северного района Новосибирской области, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией созданной при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в порядке, установленном комиссией (в ред. [от 11.03.2020 № 26](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=ABDF9C27-B263-47FC-8437-9DF35931B0E2)).»

Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области наделяется правом исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссии межведомственной комиссией созданной при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (в ред. [от 11.03.2020 № 26](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=ABDF9C27-B263-47FC-8437-9DF35931B0E2)).»

В случае отсутствия земельного участка образованного для размещения многоквартирных домов планируемых к благоустройству в текущем году, до момента выполнения мероприятий по благоустройству уполномоченными лицами проводится работа по образованию данных земельных участков на которых расположены планируемых к благоустройству в текущем году многоквартирные дома.»

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).» При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий возможно трудовое или финансовое участие собственников помещений многоквартирных домов. При этом в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 5% от сметной стоимости выполнения таких работ (данное условие распространяется на дворовые территории включенные в муниципальную программу до вступления в силу постановления Правительства РФ от 09.02.2019г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»»), не менее 20% от сметной стоимости выполнения таких работ (данное условие распространяется на дворовые территории включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства РФ от 09.02.2019г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»»)». Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрацией Северного сельсовета Северного района Новосибирской области в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее тридцати дней после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

Муниципальное образование обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий определен в приложении № 4 к настоящей Программе.

В целях обеспечения процедуры публичности (открытости) информации о мероприятиях Программы, значениях целевых индикаторов, результатах контроля за реализацией Программы администрация размещает на своем официальном сайте в сети Интернет текст утвержденной Программы, отчеты о ходе ее реализации и результатах выполнения мероприятий.

Программа считается завершенной после выполнения мероприятий Программы в полном объеме и достижения цели Программы.

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы, приведен в приложении № 2 к Программе.

**5. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация Программы позволит к концу 2025 года:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества многоквартирных жилых домов до 80%;

- организовать благоустройство общественных территорий муниципального образования площадью 10316 кв. м;

              К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

- повышение эстетического качества среды и формирование современного облика территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и населения.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на

территории Северного сельсовета

на 2018-2025 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Северного сельсовета» на 2018-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | |
| 2017 год | 2018-2025годы |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6 | 14 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 35 | 80 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 35 | 80 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | - | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | - | 1,03 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | - | 100 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 80 | 80 |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | - | - |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 40 | 40 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Северного сельсовета

на 2018-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1.1. Мероприятия: Разработка сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | Администрация Северного сельсовета | | 2018 | 2025 | Сметные расчеты по выполнению ремонта дворовых территорий МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муници-пальной программы |
| 1.2Устройство дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Администрация Северного сельсовета | | 2018 | 2025 | устройство асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров дворовых территорий МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 2.1                  Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | | Администрация Северного сельсовета | 2018 | 2025 | Размещение цветников, скамеек, игровых площадок | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 3.1 Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация Северного сельсовета | | 2018 | 2025 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД , доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 4.2 Мероприятия:  проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | Администрация Северного сельсовета | | 2018 | 2025 | Обустройство дорожек для прогулок, установка скамеек, контейнеров для мусора, озеленение территории с ландшафтной композицией | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Обустройство дорожек для прогулок, установка скамеек, контейнеров для мусора, озеленение территории с ландшафтной композицией | Администрация Северного сельсовета | | 2018 | 2025 | Площадь благоустроенной территории общего пользования 10,3 тыс. м². метров | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 6.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству территории общего пользования | Администрация северного сельсовета | | 2018 | 2025 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования, | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 6.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Администрация Северного сельсовета | | 2018 | 2025 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 20% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |

1

Приложение № 3

к муниципальной

программе

«Формирование современной

городской среды на

территории Северного

сельсовета на 2018-2025 годы»

(в ред. [от 01.04.2019 № 39](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=9B208D87-68F9-4C41-A14B-159632051E39), [от 07.02.2020 № 9](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1F569EEB-5FB7-47B9-B758-019DC55717B7), [от 11.03.2020 № 26](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=ABDF9C27-B263-47FC-8437-9DF35931B0E2), [от 30.04.2021 № 51](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=49D40BA8-E0ED-4AB6-AA49-56A660610709), от 10.07.2023 № 80)

Перечень объектов благоустройства, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории

Северного сельсовета на 2018-2025 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование МО, на территории которого будут реализовываться мероприятия в 2018-2025 годы** | **Название объекта благоустройства** |
| I | Благоустройство дворовых территорий МКД\* | |
| 1 | С. Северное, Северный с/с | 2018 год: - МКД ул. Ленина 8а, МКД ул. Ленина 24,26 и Чкалова 15; |
|  |  | 2019 год:- МКД ул. Ленина 24,26 и Чкалова 15(продолжение работ); |
|  |  | 2020 год:- МКД ул. Ломоносова 2 и пер. Ленина 5,7,9; |
|  |  | 2024год:- МКД ул. Ломоносова 2 и пер. Ленина 5,7,9(продолжение работ); |
| 11 | Благоустройство территории общего пользования\* | |
| 1 | С. Северное, Северный с/с | Благоустройство территории парка культуры и отдыха в с. Северное Северного района Новосибирской области ул. Урицкого 17а |
| 2 |  | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования по ул. Ленина (зона отдыха) |
| 3 |  | Благоустройство территории для проведения культурно- массовых мероприятий на пересечении улиц Ленина и Урицкого |
| 2 | С. Северное, Северный с/с | Благоустройство территорий общего пользования:  Зона отдыха по ул. Октябрьская (прилегающая территория к зданию автовокзала)  Сквер ушедших деревень |
|  | С. Северное, Северный с/с | Благоустройство общественной территории, прилегающей к парку культуры и отдыха, в с. Северное Северного района Новосибирской области |

\*Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, определяется в порядке

поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в муниципальной программе,

с учетом результатов инвентаризации дворовой территории.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на

территории Северного

сельсовета на 2018-2025 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн –проектов благоустройства дворовых территорий муниципального образования Северного сельсовета Северного района Новосибирской области**

**Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Северного сельсовета Северного района Новосибирской области, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, их утверждение в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2018-2025 годы», (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

**Разработка дизайн-проекта**

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области и территорий общего пользования поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования Северного сельсовета Северного района Новосибирской области, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области осуществляется администрацией Северного сельсовета Северного района Новосибирской области (далее – администрация).

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией Северного сельсовета Северного района Новосибирской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

**Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с собственниками инженерных сетей, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.