ОТЧЕТ за 2024 год

О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2018-2024 годы»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были разработаны и утверждены постановлениями администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области:  от 03.03.2017 г.  № 35 «Об утверждении Порядка рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, Порядка рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования»,   от 03.03.2017 г. № 34 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, формирование общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений для реализации муниципальной программы», от 31.08.2017 № 153  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2018-2024 годы» (с изменениями от 29.12.2018 № 232, от 01.04.2019 № 39, от 07.02.2020 № 9, от 11.03.2020 № 26,  от 30.04.2021 № 51, от 08.10.2021 № 117, от 10.07.2023 № 80).

Для реализации муниципальной программы на 2024г. были выбраны следующие объекты:

| I | Благоустройство дворовых территорий МКД |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | С. Северное, Северный с/с | Благоустройство части территории МКД по ул. Ломоносова 2, пер. Ленина 5,7,9 (продолжение работ, первый этап 2020 г.)(площадь территории 3341,64 м 2) |

В целях реализации Программы за 2024 г. выполнен следующий перечень работ по благоустройству дворовой   территории многоквартирного дома:

- устройство проездов с  асфальтобетонным покрытием;

- установка беседок (2 шт.);

- установка сушилок для белья (2 шт);

- установка металлического ограждения;

- устройство щебеночного покрытия.

На реализацию проекта по благоустройству  МКД в селе Северное в 2024 г.  были затрачены финансовые средства в размере 11987539,71 руб., в том числе:

-     федеральный бюджет- 11392957,74 руб.,  региональный бюджет - 474706,57 руб., местный бюджет – 119875,4 руб.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы из федерального и областного бюджета составил 11867664,31 тыс. рублей, что соответствует сумме предоставленной субсидии на поддержку муниципальной программы формирования городской современной среды.

Реализация проекта по Благоустройству дворовых территорий МКД позволила:

- организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- сформировать эстетический облик дворов;

- благополучно эксплуатировать многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию;

- в целом повышен уровень жизни жителей МКД;

- способствовать развитию форм партнёрства между муниципальным образованием, собственниками многоквартирного дома.

Вся информация по реализации программы  размещалась  в модуле ГИС ЖКХ, на сайте администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области, в Северной газете. Таким образом, реализация  муниципальной программы в Северном сельсовете на 2024 год была исполнена в соответствии с  федеральными и областными рекомендациями.