ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕВЕРНОГОТ РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОДЫ»

за 2024 год

Постановлением Администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области от 25.01.2022 № 10 года была разработана программа «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2022-2024 годы».

Программа создана во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжения Правительства РФ от 01.12.2009      № 1830-Р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Северного сельсовета Северного района Новосибирской области, администрация Северного сельсовета.

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2022-2024 годы» реализуется за счет средств местного бюджета, в том числе в 2024 году было выделено средств  в размере 848,6 тыс. руб.

Основные мероприятия Программы реализуются по пяти направлениям     (см. табл. 1).

Таблица 1

Основные направления, мероприятия Программы и итоги реализации Программы за 2024 год

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб. 2024 год | Сроки реализации | Исполнители | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | Не требует дополнитель ных финансовых затрат | в течение 2024 года | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области | выполнено |
| 2 | Принятие по необходимости муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | Не требует дополнитель ных финансовых затрат | в течение 2024 года | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области | выполнено |
| 3 | Размещение на официальном сайте Администрации Северного сельсовета информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | Не требует дополнитель ных финансовых затрат | в течение 2024 года | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области | выполнено |
| 4 | Текущее обслуживание уличного освещения (включая профилактические осмотры) | 211,0 | в течение 2024 года | Акционерное общество "Региональные электрические сети" (филиал Западные электрические сети Северный РЭС) | выполнено |
| 5 | Ремонт и модернизация сетей уличного освещения (в т.ч., замена проводов, ламп, приобретение и установка выключателей, реле). | 637,6 | в течение 2024 года | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области | выполнено |
|  | Итого | 848,6 |  |  |  |