ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2018-2022 годы»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были разработаны и утверждены постановлениями администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области: от 31.03.2017 № 54  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017 год», [22.05.2017 г. № 99  «О внесении изменений в постановление администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области от 31.03.2017 № 54  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2017 год»](http://severnoe.nso.ru/sites/severnoe.nso.ru/wodby_files/files/page_797/munic_programma_pa_ot_22.05.2017_no99.pdf), [от 03.03.2017 г.  № 35 «Об утверждении Порядка рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, Порядка рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования»](http://severnoe.nso.ru/sites/severnoe.nso.ru/wodby_files/files/page_797/pa_ot_03.03.2017_no_35_o_vklyuchenii_dvorovoy_territorii_v_munic.programmu.doc),  [от 03.03.2017 г. № 34 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, формирование общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений для реализации муниципальной программы](http://severnoe.nso.ru/sites/severnoe.nso.ru/wodby_files/files/page_797/poryad_proved_obshch_obsuzhd_formir_obshch_komis_pa_ot_03.03.2017_no_34.pdf)», от 31.08.2017 № 153  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2018-2022 годы», от 29.12.2018 № 232  «О внесении изменений в постановление администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области от 31.08.2017 № 153».

Для реализации муниципальной программы были выбраны следующие объекты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Благоустройство дворовых территорий МКД | |
| 1 | С. Северное, Северный с/с | Благоустройство территории МКД по ул. Ленина 8а  - устройство проезда и тротуара из асфальтобетона, установка беседки со скамьями и навесом, урна. |
| 2 | С. Северное, Северный с/с | Благоустройство территории МКД по ул. Ленина 24,26 и ул. Чкалова 15  - устройство тротуара из асфальтобетона, устройство заезда на дворовую территорию из ЩПС. |

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы из федерального и областного бюджета составляет 1548,1 тыс. рублей, местный бюджет I85,2 тыс. рублей.

Вся информация по реализации программы размещалась в модуле ГИС ЖКХ, на сайте администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области, в Северной газете. Таким образом, реализация муниципальной программы в Северном сельсовете на 2018 год была исполнена в соответствии с федеральными и областными рекомендациями.

Реализация проекта позволила:

- организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- сформировать эстетический облик дворов;

- благополучно эксплуатировать многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию;

- в целом повышен уровень жизни жителей МКД;

- способствовать развитию форм партнёрства между муниципальным образованием, собственниками многоквартирного дома.