ОТЧЕТ за 2019 год

О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2018-2024 годы»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были разработаны и утверждены постановлениями администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области: [от 03.03.2017 г.  № 35 «Об утверждении Порядка рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, Порядка рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования»](http://severnoe.nso.ru/sites/severnoe.nso.ru/wodby_files/files/page_797/pa_ot_03.03.2017_no_35_o_vklyuchenii_dvorovoy_territorii_v_munic.programmu.doc),  [от 03.03.2017 г. № 34 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, формирование общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений для реализации муниципальной программы](http://severnoe.nso.ru/sites/severnoe.nso.ru/wodby_files/files/page_797/poryad_proved_obshch_obsuzhd_formir_obshch_komis_pa_ot_03.03.2017_no_34.pdf)», от 31.08.2017 № 153  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2018-2022 годы», от 29.12.2018 № 232  «О внесении изменений в постановление администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области от 31.08.2017 № 153», от 05.09.2019 № 120 «О внесении изменений в постановление администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области от 31.08.2017 № 153».

Для реализации муниципальной программы были выбраны следующие объекты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Благоустройство дворовых территорий МКД | |
| 1 | С. Северное, Северный с/с | Завершение благоустройства территории МКД по ул. Ленина 24,26 и ул. Чкалова 15  - устройство проезда с асфальтобетонным покрытием ;  - установка металлической урны; |

В целях реализации Программы за 2018-2019 г. выполнен следующий перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:

1) устройство пешеходной дорожки с асфальтобетонным покрытием (75 кв.м);

2) устройство проезда с асфальтобетонным покрытием (1210 кв.м);

3) установка металлической урны;

4) площадка с песчаным покрытием ( 90кв. м.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Благоустройство территории общего пользования | |
| 1 | С. Северное, Северный с/с | Благоустройство территории парка культуры и отдыха в с.Северное Северного района Новосибирской области |

В целях реализации Программы за 2019 г. выполнен следующий перечень работ по благоустройству территории общего пользования:

- Устройство ограждения;

- Устройство пешеходных дорожек;

- Устройство детских площадок;

- Устройство площадок зон отдыха;

- Размещение малых архитектурных форм (беседки, скамьи, урны,вазоны, светодиодный фонтан);

- Озеленение территории;

- Устройство наружного освещения согласно технических условий;

- Устройство воркаут комплексов (от 12 лет);

- Устройство карусели (4-12 лет);

- Устройство игровых комплексов ( 3-7 лет, 6-12 лет);

- Устройство тренажеров (от 12 лет);

- Устройство трибун, стойки баскетбольной (с сеткой);

- Устройство тира «Морской бой»;

- Устройство надувного батута с горкой «Сластена»;

- Устройство надувной горки Волна макси;

- Устройство качелей (двойные с гибкой подвеской (6-12 лет), одноместные с гибкой подвеской (1-3 лет)).

Всего на реализованный проект по благоустройству общественной территории Парка культуры и отдыха в селе Северное (2017, 2019 гг.) были затрачены финансовые средства в размере 26437,1 тыс.руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 23161,8 тыс. руб.;

* региональный бюджет - 1468,0 тыс. руб.;
* Муниципальный бюджет – 1807,3 тыс. руб.

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы из федерального и областного бюджета составляет 1548,1 тыс. рублей, местный бюджет I85,2 тыс. рублей, что соответствует сумме предоставленной субсидии на поддержку муниципальной программы формирования городской современной среды.

Реализация проекта по Благоустройству дворовых территорий МКД позволила:

- организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

- сформировать эстетический облик дворов;

- благополучно эксплуатировать многоквартирный дом и прилегающую к нему территорию;

- в целом повышен уровень жизни жителей МКД;

- способствовать развитию форм партнёрства между муниципальным образованием, собственниками многоквартирного дома.

Реализация проекта по благоустройству территории общего пользования обеспечила создание уникального места отдыха жителей района различных возрастных групп. Парк культуры и отдыха предназначен для кратковременного отдыха, детских игр, спортивных занятий и прогулок населения. Благоустройство территории парка культуры и отдыха улучшило облик районного центра, привлекло большое количество детей и подростков к участию в общественной жизни района. Решились следующие задачи:

-благоустройство территории;

-увеличение количества общественных социально значимых территорий, на которых проведено комплексное благоустройство;

-объединение в единый комплекс досуговых площадок для детей и взрослых, создание благоприятных условий для совместного отдыха;

-доступность маломобильных групп населения;

-увеличение количества квадратных метров пешеходной зоны на общественно значимой территории;

-повышение культуры общения и поведения жителей села и района;

-пропаганда здорового образа жизни и воспитание у детей и молодёжи бережного отношения к окружающей среде и установленным объектам.

Вся информация по реализации программы размещалась в модуле ГИС ЖКХ, на сайте администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области, в Северной газете. Таким образом, реализация муниципальной программы в Северном сельсовете на 2019 год была исполнена в соответствии с федеральными и областными рекомендациями.