ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕВЕРНОГОТ РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ. ЗА 2021 ГОД

Постановлением Администрации Северного сельсовета Северного района Новосибирской области от 05.09.2019№ 119 года была разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2019-2021 годы».

Программа создана во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжения Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-Р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Северного сельсовета Северного района Новосибирской области, администрация Северного сельсовета.

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Северного сельсовета Северного района Новосибирской области на 2019-2021 годы» реализуется за счет средств местного бюджета, в том числе в 2021 голу было выделено средств  в размере 172 тыс. руб.

Основные мероприятия Программы реализуются по пяти направлениям (см. табл. 1).

Таблица 1

Основные направления, мероприятия Программы и итоги реализации Программы за 2021 год.

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб. 2021 г. | Сроки реализации | Исполнители | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | 2 | в течении 2021 году | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области | выполнено |
| 2 | Поэтапная замена ламп уличного освещения (ДРЛ, ДНаТ) на светодиодные | 150 | в течении 2021 году | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области | выполнено |
| 3 | Химическая очистка системы отопления (для здания администрации, | 20 | в течении 2021 году | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области | выполнено |
| 4 | Замена люминесцентных светильников в здании администрации Северного сельсовета на светодиодные | 0 | в течении 2021 году | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области | выполнено |
| 5 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энерго-сберегающих мероприятий по энергосервисным договорам |  | в течении 2021 году | Администрация Северного сельсовета Северного района Новосибирской области | выполнено |
|  | итого | 172 |  |  |  |